## Slide 1
AI数智研发部
2026年X月
长虹美菱股份有限公司
技术开发(IPD)项目—PDCP文件
项目名称：XXXXX技术研究
项目类别：基础研究

## Slide 2
目 录
一、项目背景
二、指标完成情况
三、技术方案
四、问题及风险
五、技术评委评审
六、下一步工作
七、专利布局
八、总结

## Slide 3: 一、项目背景

## Slide 4: 二、项目目标
Q指标
序号 | 指标要求 | 交付物
功能 | 搭建双系统冰箱凝霜观测测试环境，用于凝霜图像、化霜水重样本采集。 | 硬件代码/测试报告
 | 开发凝霜程度可视化界面，支持蒸发器凝霜状态直观查看，内置人工标定功能，可标注凝霜基准等级。 | 代码/测试报告
 | 开发IoT 特征关联及凝霜等级规则算法，依据既定标定方案自动生成标准化凝霜标签数据集。 | 代码/测试报告
 | 实现数据驱动凝霜识别算法，通过输入 IoT 数据推理凝霜等级，基于标准标签测试集完成精度核验。 | 代码/测试报告
性能 | 基于本项目自研标定方案生成的已标记标准凝霜标签数据集，凝霜程度识别算法准确率≥70%。 | 测试报告
 | 凝霜程度虚拟传感器推理响应耗时为秒级。 | 测试报告
专利指标 | 产出1篇专利 | 申报流程

## Slide 5: 二、项目目标
C指标
费用科目 | 预算 | 备注
实验室采集软件开发费用 | 0 | 免费提供开发并包含1套部署试用
中转服务器(美菱) | 0 | 美菱内部试用，无需付费
大数据平台费用 | 0 | 已预算
人力资源费用 | 271600 | 970元/人天*280人天 = 271600元
专利费用 | 4000 | 4000元/件*1件 = 4000元

## Slide 6: 二、项目目标
费用管理
费用项目 | MISS业务活动类型 | 预算金额（万） | 概念计划阶段 | 开发验证阶段 | 转移阶段
实验室采集软件开发费用 |  | 0 |  |  | 
中转服务器(美菱) |  | 0 |  |  | 
大数据平台费用 |  | 0 |  |  | 
人力资源费用 |  | 271600 |  |  | 
专利费用 |  | 4000 |  |  | 
合计（万） |  |  |  |  | 
备注：虹美人员成本970元/人*天
专利成本：每件4000元。

## Slide 7: 二、项目目标
D指标
关键节点（日期） | 工作内容 | 交付物
2026.5.31 | 项目立项 | Charter材料
2026.8.31 | 整体方案确认及评审 | PDCP材料
2026.10.31 | 完成凝霜程度识别算法 | 凝霜程度识别算法代码，归档
2026.11.30 | 完成系统测试 | 测试报告，归档
2026.12.31 | ADCP | ADCP结项材料

## Slide 8: 三、技术方案
技术框架

## Slide 9: 三、技术方案
技术实现流程

## Slide 10: 三、技术方案
技术预计效果

## Slide 11: 四、问题与风险
类别 | 风险名称 | 概率 | 影响 | 优先级 | 应对措施 | 责任人
性能 |  | 高 | 大 | 高 |  | 项目组
成本 |  | 中 | 大 | 高 |  | 项目组
性能 |  | 中 | 小 | 中 |  | 

## Slide 12: 五、技术委员评审
评审意见
项目组场景
ADCP阶段核算
项目组考虑讨论

## Slide 13: 六、下一步工作

## Slide 14: 七、专利布局

## Slide 15: 八、总结
本项目已
恳请领导批准此项目技术方案，使之转入开发阶段。